会议纪要

编号：1

| 会议主题 | 能效评估与大屏数据可视化项目方案交流 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | / |  |  | 会议日期 | 2026年3月31日 |  |
| 总页数 | 共2页 |  |  |  |  |  |
| 参会单位（部门）人员： 用户方：上海船研所 慕灿：吴辉、翁云升 |  |  |  |  |  |  |
| 会议主要内容： 1.会议内容 本次会议围绕能效评估与大屏数据可视化项目展开，明确了项目总体方案、功能需求、技术实现路径及后续协作安排，具体内容如下： - 项目总体方案与范围： - 能效评估项目包含“验证平台”（船侧）与“数字样机”（岸侧）两个版本，功能相似但部署场景不同。 - 项目软件开发由慕灿方负责，不包含硬件设备。 - 大屏数据可视化项目聚焦设备数据可视化，通过大屏进行数字展示，采用通用化、模块化设计思路，先以一个设备为试点完成界面设计，后续其他设备可扩展复用。 - 船侧需要支持数据采集，船侧数据可离线摆渡到岸侧。 - 离线验证模式功能需求： - 平台需支持15类设备的离线验证，每类设备（如发动机、各类燃料机）具备独立的能效计算模型、所需参数及分级标准。 - 核心功能为导入设备数据后，完成能效指标计算并分级展示。 - 数据导入需包含设备品牌、型号、运行工况等字段，部分关键参数（如排放等级）支持手动修改。 - 技术实现与协作方式： - 慕灿方采用Java开发的B/S架构，支持国产化服务器及操作系统。 - 双方探讨能效评估算法的协作方式，可由上海船研所方提供算法模型，慕灿方负责集成。 - 主要以单设备评估为主，系统评估暂不纳入本次范围，但需在可视化层面考虑设备与整船数据的综合展示。 - 大屏数据可视化项目将采用模块化设计，后续便于扩展。 - 项目时间节点与沟通机制： - 开发目标：6月底完成软件开发与调试。 - 现场部署：7月底完成最终现场部署与联调测试。 - 沟通机制：双方建立每周反馈机制，通过微信群或线上会议持续跟进项目进展。 |  |  |  |  |  |  |
| 会签：/ |  |  |  |  |  |  |
| 记录整理人 |  | 翁云升 | 日期 |  |  | 2026.3.31 |